Załącznik Nr 10a do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

/projekt/

zawarta dnia................................. w Kruszwicy pomiędzy:

Nadgoplańskim Parkiem Tysiąclecia w Kruszwicy ul. Wodna 9

reprezentowanym przez :

Dyrektora Andrzeja Sieradzkiego  na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego Nr 43/1314/12  z dnia 24 października 2012 r.

NIP 9561969536

Zwanym dalej „ Zamawiającym”

a

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

reprezentowanym przez ……………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Inwestor i Wykonawca łącznie nazwani będą w niniejszej umowie „Stronami”.

Niniejsza  umowa została zawarta w wyniku przetargu ogłoszonego w dniu ……………………………….. 2013 r.

Przedmiot Umowy

§ 1

1.Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące roboty  budowlane:

1)  modernizacja bazy edukacyjno – szkoleniowej  „Rysiówka” na półwyspie Potrzymiech gmina Kruszwica,

2) wykonanie naturalnego utwardzenia przed budynkiem bazy edukacyjno – szkoleniowej „Rysiówka” na półwyspie  Potrzymiech o powierzchni 200 m ². Utwardzenie powinno zostać wykonane z naturalnego kruszywa, z wyłączeniem betonu, asfaltu i kostki brukowej.

2. Roboty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 obejmują:

1) Dobudowę i nadbudowę budynku i wykonanie szamba bezodpływowego oraz podłączenie do niego kanalizacji sanitarnej z nowoprojektowanej części obiektu. Będzie to budynek dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia, o dachu dwuspadowym, pokryty strzechą. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi:  244,93 m³, kubatura: 556,71 m³                                                                                                                                              2) Zakres rzeczowy robót, o których mowa w pkt 1 obejmuje:

a) nadbudowę polegającą na podwyższeniu i adaptacji strychu w celu stworzenia miejsc noclegowych,

b) wykonanie klatki schodowej,

c) zmiana konstrukcji dachu i pokrycie go strzechą trzcinową,

d) wymiana stolarki okiennej,

c) budowa podłóg drewnianych,

d) wykonanie kominka,

e) rozbudowa pomieszczenia gospodarczego i toalet,

f) wykonanie werandy (w ramach bryły budynku) dostosowanie jej jako pomieszczenie

edukacyjne,

g) wykonanie szamba bezodpływowego i kanalizacji.

3. Roboty wymienione w ust. 1 i 2 Umowy stanowią odrębne przedmioty odbioru.

4. Szczegółowy  zakres robót  określony jest w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Projekcie Budowlanym, które Zamawiający przekaże po 1 oryginalnym egzemplarzu, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

5.Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie stają się przez ich powołanie integralną częścią Umowy.

6. Roboty wykonane będą za pomocą materiałów oraz za pomocą maszyn i urządzeń Wykonawcy.

7. Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiście. Może jednak powierzyć wykonanie część robót podwykonawcom, jeżeli w ofercie wykazał tę część robót, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

8. Zawarcie umowy przez Wykonawcę z podwykonawcami wymaga zgody Zamawiającego.

9.Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowę z podwykonawcą lub jej projekt wraz z częścią dokumentacji dotyczącą robót określonych w tej umowie.

Obowiązki stron

§ 2

1. Do obowiązków Wykonawcy poza wymienionymi już w Umowie należy:

1) Ustanowienie Kierownika Budowy  w osobie ………………., telefon kom……..

2) wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w  §1  ust. 1 i 2 zgodnie z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami Polskimi Normami i  z zasadami wiedzy technicznej oraz  zgodnie z warunkami pozwoleń i uzgodnień z instytucjami uzgadniającymi.

3) W przypadku robót wykonywanych przez podwykonawców koordynowanie ich robót.

4) Bieżące informowanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru o wszystkich okolicznościach  mających wpływ na jakość i termin wykonywanych robót.

5) Poinformowania Inwestora z 3 dniowym wyprzedzeniem o zamiarze zawarcia umowy z danym podwykonawcą robót.

6) Kierowanie robotami podwykonawców i ponoszenie za ich działania odpowiedzialności przed Zamawiającym.

7) Zapewnienie zgodnych z przepisami warunków p. poż. i bhp na terenie budowy, ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy oraz zapewnienie zgodnej z przepisami gospodarki odpadami.

8) Sporządzenie  i przekazanie po wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiającemu dokumentacji technicznej powykonawczej w dniu odbioru  zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

9) Zlikwidowanie placu budowy i przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego w terminie 10 dni od daty odbioru końcowego.

2. Do obowiązków Zamawiającego  należy, poza już wymienionymi w Umowie:

1) Przekazanie  Wykonawcy placu budowy na podstawie protokółu przekazania w terminie 10 dni od daty podpisania Umowy.

2) Umożliwienie Wykonawcy na podstawie protokółu przekazania poboru wody i energii elektrycznej na placu budowy za cenę nie wyższą niż tą którą jest obciążony Inwestor. W przypadku takiej konieczności Inwestor może zażądać od Wykonawcy zainstalowania liczników poboru wody i pomiaru poboru energii elektrycznej oraz zarejestrowania się jako ich odbiorcy we właściwych organach.

3) Przekazanie Wykonawcy Dziennika Budowy w terminie  3 dni od daty przekazania placu budowy.

4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz niezwłoczne powiadomienie o osobie inspektora nadzoru  Wykonawcy i  o sposobie kontaktowania się z nim.

5) Terminowa zapłata wynagrodzenia za bezusterkowe i kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Inwestor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie mienie, urządzenia i maszyny Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

Termin i zasady realizacji  umowy

§ 3

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie do 30 listopada 2013 roku.

2.Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz zakres poszczególnych zadań inwestycyjnych określa uzgodniony i podpisany przez Strony harmonogram realizacji inwestycji, stanowiący załącznik nr 1 .

3. Termin zakończenia wykonania robót może ulec zmianie w przypadku:

1) konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,

2) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych potwierdzonych  przez inspektora nadzoru wpisem do Dziennika Budowy,

3) wstrzymania robót lub przerw w pracach trwających dłużej niż dwa dni powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

4) Przerw w dostawach energii i wody trwających dłużej niż dwa dni,

4.W razie zaistnienia okoliczności, których mowa w ust. 2 pkt 1-4 termin zakończenia robót może ulec przedłużeniu jedynie  o niezbędny czas trwania tych robót, które uległy opóźnieniu,

5. W razie takiej potrzeby Wykonawca po uzgodnieniu z Inwestorem może powierzyć wykonanie niektórych robót podwykonawcom,

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przez podwykonawców gwarancji jakości w okresie równym okresowi odpowiedzialności Wykonawcy za wady robót.

Wysokość i zasady wypłaty wynagrodzenia

§ 4

1. Wynagrodzenie za roboty budowlane określone w § ust. 1 i 2 stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.

§ 5

1. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej powiększonych o należny podatek VAT.

2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół  bezusterkowego odbioru wykonanych robót zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowany przez Inwestora.

3.Wystawienie faktury nastąpi w terminie 14  dni od daty otrzymania protokółu odbioru, o którym mowa w ust. 2.

4. Zapłata faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

4. Za termin zapłaty przyjmuje się termin wpływu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze.

Tryb odbioru robót

§ 6

1. Wykonawca lub Kierownik Budowy będzie zgłaszał Inwestorowi i Inspektorowi nadzoru gotowość do odbioru wpisem do Dziennika Budowy i telefonicznym powiadomieniu o dokonaniu wpisu.

2. Termin  odbioru wiąże Strony, jeżeli Inwestor lub Inspektor Nadzoru nie zgłosili żadnych zastrzeżeń  w terminie 3 dni od daty powiadomienia o wpisie.

3. Po otrzymaniu zawiadomienia o gotowości odbioru Zamawiający w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru  niezwłocznie wyznaczy termin odbioru robót nie później niż  14 dni od daty powiadomienia o gotowości odbioru.

4. Odbiór przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie protokółu zawierającego wszelkie ustalenia, zastrzeżenia i oświadczenia dokonane w toku odbioru oraz terminy do usunięcia  stwierdzonych wad. W odbiorze będzie uczestniczył inspektor nadzoru i ewentualnie wyznaczony przedstawiciel Zamawiającego.

5.O usunięciu wad Wykonawca powiadomi Inwestora następnego dnia.

6. W przypadku zaistnienia wad i konieczności ich usunięcia nastąpi ponowy odbiór robót, celem stwierdzenia ich usunięcia. Odbiór nastąpi w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę usunięcia wad.

Rękojmia za wady

§ 7

1. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu Umowy Zamawiającemu według jego wyboru przysługują następujące uprawnienia:

1) Gdy wady  nadają się do usunięcia może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunięcia.

2) Gdy wady nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie.

3) Jeżeli wady nie dają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać  ponownego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy za dotychczasowym wynagrodzeniem.

2. W razie stwierdzenia istnienia wady  Zamawiający obowiązany jest zawiadomić pisemnie Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wykrycia wady.

3. Istnienie wady stwierdza się protokołem, po przeprowadzeniu oględzin, w których mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez strony.

Gwarancja jakości

§ 8

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 1 roku licząc od daty bezusterkowego odbioru robót.

2. Wykonawca wystawi dokument gwarancji, w dacie  bezusterkowego odbioru robót, w którym określone zostaną zasady jej udzielenia zgodnie z zasadami określonymi przepisami kodeksu cywilnego.

3. W ostatnim miesiącu okresu gwarancji dokonany zostanie pogwarancyjny odbiór robót w terminie uzgodnionym przez Strony.

4. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania inwestorowi budowania wyłącznie z materiałów posiadających aprobatę techniczną, świadectwo zgodności i europejski znak jakości.

Ubezpieczenia

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz  z tytułu szkód, które mogą powstać w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi. Wysokość ubezpieczenia nie może być mniejsza od wartości wynagrodzenia brutto określonego w ofercie.

2. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować:

1) W zakresie  ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych prowadzone roboty, urządzenia i wszelkie mienie  związane z wykonywaniem robót.

2) Odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałymi w  związku z prowadzonymi robotami.

3) Wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała roboty o wartości szacunkowej określonej przez Wykonawcę w oparciu o przeprowadzone postępowanie przetargowe oraz sprzęt zgromadzony na terenie budowy przez Wykonawcę.

3. Polisa ubezpieczeniowa wraz z cesją należności powinna zostać zawarta na czas trwania Umowy z możliwością jej przedłużenia w sytuacji wystąpienia wad stwierdzonych podczas odbioru do czasu ich usunięcia umożliwiającego użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 10

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie na  roboty budowlane, stanowiącej wynagrodzenie Wykonawcy.

1) 30 % wysokości zabezpieczenia stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady.

2) 70 % wysokości zabezpieczenia stanowić będzie zabezpieczenie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

3. Zabezpieczenie wniesione zostanie w formie …………………….   w dniu zawarcia umowy.

4. Zabezpieczenie, o którym mowa w  ust. 1 pkt 2 zostanie zwrócona Wykonawcy  w ciągu 30 dni od dnia dokonania odbioru końcowego.

Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona  w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 11

Strony zastrzegają następujące kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:

1) zwłoki w wykonaniu robót poza terminy określone w harmonogramie realizacji inwestycji w wysokości .............. zł za każdy dzień zwłoki,

2) zwłoki w usunięciu wad poza  uzgodnione terminy i wynikające z umowy w wysokości ................. zł za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie:

1) zwłoki w dostarczeniu dokumentacji do której jest zobowiązany na podstawie Umowy poza termin tam określony, w wysokości ............... zł za każdy dzień zwłoki,

2)zwłoki w przekazaniu placu budowy poza  termin umowny w wysokości ............... zł za każdy dzień zwłoki,

§ 12

Obok kary umownej każda ze Stron może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Odpowiedzialność odszkodowawcza ograniczona jest do rzeczywistej straty, jaką poniesie Strona.

§ 13

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 14

Dla rozstrzygania sporów pomiędzy Stronami jest właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy: Kodeksu Cywilnego , Prawa budowlanego oraz ustawy prawo zamówień publicznych

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający                                                        Wykonawca